### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### 21.10.2016 № 307

с.Поддорье

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения

В целях приведения Правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, на основании части 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Поддорского муниципального района Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения от 30.09. 2016 г. № 2, заключения комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения от 30.09. 2016 г. приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения.

2.Градостроительное зонирование выполнить в один этап применительно ко всей территории Поддорского сельского поселения.

3.Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения.

4. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения могут быть направлены в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения в срок до 1 ноября 2016 года.

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Вестник Поддорского муниципального района» и  на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://адмподдорье.рф).

Первый заместитель Главы

администрации муниципального района                                  Е.В. Панина

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 21.10.2016 № 307

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в правила землепользования и застройки

Поддорского сельского поселения

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Секретарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения |
| 2. | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | В течение 5 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | В соответствии с муниципальным контрактом | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 4. | Проверка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | В течение 2 дней со дня получения проекта | Администрация муниципального района |
| 5. | Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Главе муниципального района | После проверки проекта | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения, Глава муниципального района |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения, Глава муниципального района |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | 2 месяца со дня опубликования решения о проведении слушаний и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения |
| 8. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации муниципального района заключения о результатах публичных слушаний | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | Секретарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения |
| 9. | Внесение изменений в проект правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | В течение 10дней со дня проведения публичных слушаний | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 10. | Представление проекта правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Главе муниципального района | После завершения публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения |
| 11. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта в Думу Поддорского муниципального района или об отклонении проекта правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава муниципального района |
| 12. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации муниципального района | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном уставом Поддорского муниципального района | Секретарь комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения |

_________________________________