### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 10 .08.2015  №  107

## с. Поддорье

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Поддорского сельского поселения от 02.06.2014 № 44

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года за № 131 –ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.4 п. 5, 7 Устава Поддорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2014 - 2017 годы :  Изложить пункт 5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) в новой редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 год | 724120 | 178330 | 902450 |
| 2015 год | 730600 | 111000 | 841600 |
| 2016 год | 1404000 | 0 | 1404000 |
| 2017 год | 1053300 | 0 | 1053300 |
| ВСЕГО | 3912020 | 289330 | 4201350 |

2. Изложить Приложение к муниципальной программе  «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2014-2017 годы   Мероприятия муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2014 - 2017 годы»  в новой редакции

«Приложение к муниципальной программе  «Совершенствование и

содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского

сельского поселения на 2014-2017 годы

Мероприятия муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2014 - 2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2014-2017 годы» | Администрация поселения | 2014-2017 годы | 1.1.1 | Бюджет поселения Област-ной бюджет | 630720 178 330 | 672 600 111 000 | 1346 000 | 995 300 |
| Задача 2. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Придворовые территории многоквартирных жилых домов расположенных на территории Поддорского сельского поселения на 2014 - 2017 годы" | Администрация поселения | 2014-2017 годы | 1.2.1., 1.2.2. | Бюджет поселения | 93 400 | 58 000 | 58 000 | 58 000 |

- Внести  изменения в Паспорт  подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения

на 2014-2017 годы» муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2014-2017 годы  изложив Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей)в новой редакции:

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Бюджет муниципального района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 |  | 178 330 |  | 630 720 |  | 809 050 |
| 2015 |  | 111 000 |  | 672 600 |  | 783 600 |
| 2016 |  | - |  | 1346 000 |  | 1346 000 |
| 2017 |  | - |  | 995 300 |  | 995 300 |
| итого |  | 289 330 |  | 3 644 620 |  | 950 |

- Изложить мероприятия подпрограммы в новой редакции:

Мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целее-вого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.1.1 | Бюджет поселения | 37,7 | 37,7 | 39,5 | 39,5 |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |
| 2.1. | Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего местного значения | Администрация поселения | 2014-2017 годы | 1.2.1 | Бюджет поселения Областной бюджет | 2,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| 2.1.1 | Зимнее содержание | Администрация поселения | 2014-2017 год |  | Бюджет поселения | 94 330 | 360000 | 300 000 | 300 000 |
| 2.1.2 | Прочистка канав ул. Кр. Партизан, ул. М. Горького, ул. Мира (Бураково) | Администрация поселения | 2014 год |  | Бюджет поселения | 271 000 |  |  |  |
| 2.1.3 | Грейдерование грунтовых улиц с. Поддорье, д. Бураково, д. Масловское | Администрация поселения | 2014 год |  | Бюджет поселения | 46 040 |  |  |  |
| 2.1.4 | Ямочный ремонт ул.Зеленая, ул. Ташкентская, ул. Пушкина, ул.Советская, ул. Кр. Партизан, ул. Дружбы, ул. Св. Путь, ул. Полевая, ул. М. Горького | Администрация поселения | 2014 год |  | Бюджет поселения Софинансирование поселения Областной бюджет | 180 950 10 000 178330 |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтовых улиц с. Поддорье, д. Бураково, д. Нивки | Администрация поселения | 2015 год |  | Бюджет поселения |  | 104600 | 1021000 | 695300 |
|  | Ремонт дороги с.Масловское ул. Механизаторов | Администрация поселения | 2015 год |  | Софинансирование поселения Областной бюджет |  | 8200 111 000 |  |  |
| 2.2 | Количество отремонтированных искусственных сооружений | Администрация поселения | 2014-2017 годы | 2.2. | Бюджет поселения | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2.2.1 | Ремонт трубопереездов ул.Пролетарская, Новая | Администрация поселения | 2014 год |  | Бюджет поселения | 28 400 |  |  |  |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3.1 | Количество километров автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих паспортизации (14,85 км) | Администрация поселения | 2015г |  | Бюджет поселения |  | 199 800 | 25 000 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 809050 | 783 600 | 1346000 | 995300 |

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете « Поддорский вестник» и на официальном сайте Администрации Поддорского сельского поселения по адресу «поддорское.рф».

Глава Поддорского  сельского поселения                                                          С. Н. Петров