### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### 02.02.2017 № 36

с.Поддорье

О внесении изменений в муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2014 - 2017 годы»

Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2014 - 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Поддорского сельского поселения  от 02.06.2014 г. № 44:

  - В паспорте муниципальной программы:

1.1.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта муниципальной программы:

| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 37,7 | 37,7 | 38,33 | 38,33 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий улиц с. Поддорье, тыс.м.кв. | - | - | 18,64 |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. межмуниципального значения межмуниципальнорго межмуниципального межмуниципального значения, км | 0,8 | 1,0 | 0,26 | 1,2 |
| 1.2.2 | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. | 2 | 3 | - | 1 |
|  | Цель 2. Создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения |
| 2.1. | Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.1.2. Пункт 5 изложить  в следующей редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.):

| Год |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2014 год | 724120 | 178 330 | 0 | 902450 |
| 2015 год | 1107600 | 111 000 | 2500000 | 3718600 |
| 2016 год | 1607400 | 118 000 | 2991660,4 | 4717060,4 |
| 2017 год | 1053300 | 0 | 0 | 1053300 |
| Всего | 4492420 | 407330 | 5491660,4 | 10391410,4 |

»

# 1.2. Изложить  мероприятия муниципальной программы  «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на  территории   Поддорского сельского поселения на 2014-2017 годы»    в следующей редакции:

«Приложение к муниципальной программе Поддорского

сельского поселения «Совершенствование и содержание

дорожного хозяйства на территории Поддорского

сельского поселения  на 2014-2017 годы»

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2014-2017 годы» | Администрация поселения КЭУМИ Администрации муниципального района | 2014-2015 годы 2015-2017 годы | 1.1.1 | Бюджет поселе-ния Област-ной бюджет Бюджет поселе-ния Област-ной бюджет Бюджет муници-пального района | 630720 178330 | 663 444 386156 111 000 2500000 | 1526013 118 000 2991660,4 | 995300 0 0 |
| Задача 2. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Придворовые территории многоквартирных жилых домов расположенных на территории Поддорского сельского поселения на 2014 – 2017 годы» | Администрация поселения КЭУМИ Администрации муниципального района | 2014-2015 годы 2016-2017 годы | 1.2.1., 1.2.2. | Бюджет поселения | 93 400 | 58 000 | 81387 | 000 |

»

1.3.В паспорте подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2014-2017 годы»

пункт 4 изложить  в следующей редакции:

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Бюджет муниципаль-ного района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 178 330 | 0 | 630 720 | 0 | 809 050 |
| 2015 | 2 500 000 | 111 000 | 0 | 1 049 600 | 0 | 3660 600 |
| 2016 | 2991660,4 | 118 000 | 0 | 1526013 | 0 | 4635673,4 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 995 300 | 0 | 995 300 |
| итого | 5491660,4 | 407 330 | 0 | 4201633 | 0 | 10100623,4 |

».

  - Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2014 – 2017 – годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок еалии- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (км) Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание (руб.) | Администрация поселения КЭУМИ Администрации муниципального района Администрация поселения КЭУМИ Администрации муниципального района | 2014-2015 годы 2016-2017 годы 2014-2015 годы 2016-2017 годы | 1.1.1 | Бюджет поселения Бюджет поселения Бюджет муниципального района | 37,7 - - | 37,7 343759 - | 38,33 1458013 в т.ч. софина-нсирова-ние 10000 - | 38,33 300000 - |
| 1.2. | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий улиц с. Поддорье, в том числе: | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2016-2017год |  | Бюджет муниципального района Бюджет поселения Областной бюджет | - - - | - - - | 2991660,4 софина-нсиро-вание-18000 118000 | 695300 - - |
| 1.2.1. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия части ул. Мелиораторов с.Поддорье протяженностью 0,155 км. | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | Бюджет поселения Областной бюджет | - - | - - | софинансирование-18000 118000 | - - |
| 1.2.2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская с.Поддорье протяженностью 1,0 км. | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | 1611444 | - |
| 1.2.3. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия части ул. Дуранина с.Поддорье протяженностью 0,224 км. | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | 511040 | - |
| 1.2.4. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия части улиц Комсомольская, Красных Партизан, 8Марта, Полевая, Гостиный пер. с.Поддорье | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | 138867 | - |
| 1.2.5. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия части ул. Урицкого с.Поддорье | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | 36105 | - |
| 1.2.6. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия части ул. Чистякова с.Поддорье протяженностью 0,369 км. | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | 288353 | - |
| 1.2.7. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия части ул. М.Горького, Юбилейная, Зеленая, Новаторов, Лесная с.Поддорье | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | 119972,4 | - |
| 1.2.8. | Ремонт песчано-гравийного покрытия части пер.Труда, Гостиный пер. с.Поддорье | КЭУМИ Администрации муниципаль-ного района | 2016 год | 1.2.1 | Бюджет муниципального района | - | - | 285879 | - |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |
| 2.1. | Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего местного значения | Администрация поселения КЭУМИ Администрации муниципального района | 2014 -2017 годы | 1.2.1 |  | 2,9 | 1,0 | - | 1,2 |
| 2.1.1 | Зимнее содержание | Администрация поселения | 2014-2017 год | 1.2.1 | Бюджет поселения | 94 330 | - | - | - |
| 2.1.2 | Прочистка канав ул. Кр. Партизан, ул. М. Горького, ул. Мира (Бураково) | Администрация поселения | 2014 год | 1.2.1 | Бюджет поселения | 271 000 | - | - | - |
| 2.1.3 | Грейдерование грунтовых улиц с. Поддорье, д. Бураково, д. Масловское | Администрация поселения | 2014 год | 1.2.1 | Бюджет поселения | 46 040 | - | - | - |
| 2.1.4 | Ямочный ремонт ул.Зеленая, ул. Ташкентская, ул. Пушкина, ул.Советская, ул. Кр. Партизан, ул. Дружбы, ул. Св. Путь, ул. Полевая, ул. М. Горького | Администрация поселения | 2014 год | 1.2.1 | Бюджет поселения Софинанси-рование поселения Областной бюджет | 180 950 10 000 178330 | - - - | - - - | - - - |
| 2.1.5 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с. Поддорье ул. Новаторов (100м2) Ул. 1Мая (20,5м2) Ул. Лесная (15 м2) Ул. Чистякова (35м2) | Администрация поселения | 2015 год | 1.2.1 | Бюджет поселения | - | 119885 | - | - |
| 2.1.6 | Передача полномочий по решению вопросов местного значения муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2015 год | 1.2.1 | Софинансирование поселения Областной бюджет | - - | 8156 111 000 | - - | - - |
| 2.1.7 | Передача полномочий по решению вопросов местного значения муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | КЭУМИ Администрации муниципального района | 2015 год | 1.2.1 | Бюджет муниципального района Софинансирование из бюджета поселения Бюджет поселения | - - - | 2500000 1000 377000 | - - - | - - - |
| 2.2 | Количество отремонтированных искусственных сооружений | Администрация поселения | 2014-2017 годы | 1.2.2. | Бюджет поселения | 2 | - | - | - |
| 2.2.1 | Ремонт трубопереездов ул. Пролетарская, Новая | Администрация поселения | 2014 год | 1.2.2. | Бюджет поселения | 28 400 | - | - | - |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация поселения КЭУМИ Администрации муниципального района | 2015г 2016г |  | Бюджет поселения Бюджет поселения | - - | 199 800 - | - 50 000 | - - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 809050 | 3660600 | 4635673,4 | 995300 |

»

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://адмподдорье.рф).

Глава

муниципального района                                           А.Н. Буленков