|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | СОГЛАСОВАНО |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» за 2017 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 10800 | 10800 | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Таблица 3 – Сведения о выполнении мероприятий программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в муниципальном районе |
| 1.1. | Модернизация распределенной защищенной сети Администрации муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Создание и модернизация муниципальных информационных систем и их взаимодействие с федеральными и государственными информационными системами |
| 2.1. | Организация развития электронного документооборота Администрации муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено  | - |
| 2.2. | Организация взаимодействия муниципальных информационных систем с региональными информационными системами | ежегодно | мероприятие выполнено  | - |
| 3 | Создание механизма получения государственных и муниципальных услуг в муниципальном районе в электронной форме гражданам и организациям |
| 3.1 | Организация и внедрения информационных систем и автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде в органах местного самоуправления муниципального района и подведомственных им учреждениях | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4 | Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Новгородской области гражданам и организациям |
| 4.1 | Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам через Единый портал государственных услуг | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5 | Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района |
| 5.1 | Обеспечение публикации информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального района и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 6 | Разработка и внедрение информационных подсистем, обеспечивающих информационное взаимодействие между гражданами, организациями и органами местного самоуправления муниципального района |
| 6.1 | Организация разработки и внедрения на официальные сайты органов местного самоуправления муниципального района информационных подсистем, обеспечивающих информационное взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с гражданами и организациями  | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 7 | Создание условий для защиты информации в органах местного самоуправления муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, используемой населением, органами местного самоуправления муниципального района и организациями |
| 7.1 | Организация подключения рабочих мест сотрудников администрации муниципального района и сельских поселений муниципального района к защищенной сети администрации муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 7.2 | Организация внедрения средств технической и криптографической защиты в систему электронного документооборота Администрации муниципального района и сельских поселений муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 7.3 | Организация приобретения лицензионного программного обеспечения Администрации муниципального района и сельских поселений муниципального района для осуществления своей деятельности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 8 | Формирование в Поддорском районе единого пространства доверия электронной подписи |
| 8.1 | Организация деятельности по внедрению средств электронной подписи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |

Таблица 4 – Сведения о достижении значений целевых показателей программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному(план/факт) | план на год | факт за отчётный период |
| **1.** | Задача 1. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в муниципальном районе |
| 1.1. | Показатель 1Доля органов местного самоуправления муниципального района, подключенных к единой коммуникационной сети, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Задача 2. Создание и модернизация муниципальных информационных систем и их взаимодействие с федеральными и государственными информационными системами |
| 2.1 | Показатель 1Доля органов местного самоуправления, использующих средства межведомственного взаимодействия, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Показатель 2Доля участников электронного документооборота, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Задача 3.Создание механизма получения государственных и муниципальных услуг в муниципальном районе в электронной форме гражданам и организациям |
| 3.1 | Показатель 1Доля граждан и организаций, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 50 | 60 | 70 | - |
| 4 | Задача 4.Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном районе гражданам и организациям |
| 4.1 | Показатель 1Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального района, доступных через Единый портал государственных услуг, % | 55 | 60 | 75,5 | - |
| 4.2 | Показатель 2Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде в органах местного самоуправления муниципального района и подведомственных им учреждениях, % | 45 | 60 | 60 | - |
| 5 | Задача 5.Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района |
| 5.1 | Показатель 1Доля муниципальных образований муниципального района, имеющих официальные сайты для размещения информации о своей деятельности, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2 | Показатель 2Степень соответствия разделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района требованиям действующего законодательства, %  | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | Задача 6.Разработка и внедрение информационных подсистем, обеспечивающих информационное взаимодействие между гражданами, организациями и органами местного самоуправления муниципального района |
| 6.1 | Показатель 1Доля органов местного самоуправления муниципального района, на официальных сайтах которых созданы информационные подсистемы, обеспечивающие информационное взаимодействие с гражданами и организациями, % | 60 | 100 | 100 | - |
| 7 | Задача 7.Создание условий для защиты информации в органах местного самоуправления муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, используемой населением, органами местного самоуправления муниципального района и организациями |
| 7.1 | Показатель 1Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления муниципального района на предмет соответствия требованиям защиты информации, % | 90 | 100 | 100 | - |
| 8 | Задача 8.Формирование в Поддорском муниципальном районе единого пространства доверия электронной подписи |
| 8.1 | Показатель 1Доля сотрудников органов местного самоуправления муниципального района, имеющих электронную подпись от количества сотрудников органов исполнительной власти области, имеющих право подписи, % | 90 | 90 | 100 | - |

Пояснительная записка

к отчёту о ходе реализации программы « Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» за 2017 год

В 2017 году на реализацию программы « Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 10 800 рублей 00 копеек.

Эти средства были использованы в полном объеме по программе « Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» на мероприятие «Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района»