### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.11.2013   № 553

с.Поддорье

О муниципальной программе Поддорского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем муниципальных программ Поддорского муниципального района и утвержденным постановление Администрации муниципального района от 16.09.2013 № 442 Администрация муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Поддорского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее – Программа).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрация муниципального района  Е.В. Панину.

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете "Вестник Поддорского муниципального района".

Глава

муниципального района                                                             А.Н. Буленков

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 05.11.2013 № 553

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы Поддорского муниципального района

"Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы" (далее – муниципальная программа)

1. Ответственные исполнители муниципальной программы:

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района (далее – отдел),комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района (далее – комитет по экономике), комитет финансов Администрации муниципального района (далее – комитет финансов), Администрация муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Старорусский»комитет образования Администрации муниципального района (далее – комитет образования).

2.Подпрограммы муниципальной программы:

подпрограмма «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»;

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 170,3 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Проведение паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, шт. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. | - | 2500,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. межмуниципального значения межмуниципальнорго межмуниципального межмуниципального значения, км | 0,5 | 1,69 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.2.2 | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель 2: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.1.2 | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП |
| 2.2.1. | Показатель 1. Количество ДТП с участием детей, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.  Сроки реализации муниципальной программы:       2014-2020 годы

5. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Бюджет муниципального района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 75,0 | 500,06 | - | - | - | 575,06 |
| 2015 | 5092,1 | 507,0 | - | 2997,156 | - | 8596,256 |
| 2016 | 5969,4 | 544,0 | - | - | - | 6513,4 |
| 2017 | 4932,4 | - | - | - | - | 4932,4 |
| 2018 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 |
| 2019 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 |
| 2020 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 |
| всего | 16353,9 | 1551,06 | - | 2997,156 | - | 20902,116 |

6.  Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,33 % каждый год;

увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного  значения с 1,3 километра до  3,2 километра;

недопущение роста количества ДТП и человеческих жертв за счет повышения дисциплины участников дорожного движения;

отсутствие погибших в результате ДТП;

отсутствие ДТП с участием детей.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Поддорского муниципального района, приоритеты и цели муниципальной политики

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного   значения, проходящих по территории муниципального района  по состоянию на 1.01.2013 года, составляет  170,3 км, в том числе:

с твердым покрытием - 0 км,

с покрытием переходного типа  (щебеночные, гравийные) - 0 км,

грунтовые V категории     - 16,25 км,

вне категории                    - 154,05 км

Мостов 24 штуки, в том числе:

капитальных –3штуки,

деревянных  21 штука.

Развитие многих ведущих отраслей специализации Поддорского муниципального района -  лесной промышленности, торговли, сельского хозяйства и туризма, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети лесная промышленность, торговля и сельское хозяйство Поддорского муниципального района  получают сырьё из различных районов Новгородской области, а также отправляют готовую продукцию для реализации в субъектах Российской Федерации.

Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. Существенно усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном развитии мировой экономики. В последние годы оживления производства и повышения доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объему перевозок транспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734 - р, развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

## Важнейшими задачами развития экономики муниципального района, определенными в Концепции социально-экономического развития Поддорского муниципального района на 2012-2014 годы,  утвержденной решением Думы Поддорского муниципального района № 475 от 26.12.2011, являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам муниципального района, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории Поддорского муниципального района являются:

а) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в т.ч. посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования Поддорского муниципального района;

## г)  обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с сельскими населенными пунктами за счет ремонта автомобильных дорог с грунтовым покрытием для соединения с сетью автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В настоящее время социально - экономическое развитие Поддорского муниципального района во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение сети автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения муниципального района.

Основными проблемами  развития  автомобильных дорог  общего пользования Поддорского муниципального района являются следующие:

а) неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети  от потребностей экономики и населения Поддорского муниципального района:

из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Поддорского муниципального района  около 9 процентов относится к автомобильным дорогам V технической  категории, и имеют грунтовое покрытие      -  16,25 км,  около 90 процентов  дорог относятся к дорогам,  не имеющих покрытия, то  есть вне не категории  - 154,05 км.

Таким образом, после проведенного обследования   автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных  сооружений  на них установлено, что   не  отвечает нормативным требованиям 154,05 км дорог (90,4 %) и 17 мостов (70,8 %) из 24 находятся в неудовлетворительном состоянии, что явилось следствием многолетнего недофинансирования дорожного хозяйства.

прочностные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть Поддорского муниципального района  в основном формировалась в 60-70 годы ХХ века, под осевую нагрузку 6 тонн. В дальнейшем деформации и разрушения дорожных сооружений, причиняемые транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  будут резко возрастать.

17 деревянных мостов имеют значительное отставание от нормативных сроков ремонта, и ситуация с каждым годом катастрофически ухудшается. Возникает необходимость реконструкции моста или его полная перестройка. А это требует затрат в 2,5 – 3,0  раза больше, чем на проведение своевременного его ремонта.

Результаты обследования автодорог и мостовых сооружений показывают, что более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня на селе. Отсутствие подъездов с грунтовым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по автомобильным дорогам, не имеющим покрытия, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с грунтовым покрытием.

## относительно высокой остается доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (50 %).

б) недостаточные объемы финансирования дорожного хозяйства Поддорского муниципального района за счет бюджетных средств.

В Поддорском муниципальном районе отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно - эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для  ремонта автомобильных дорог местного значения.

На протяжении многих лет не обеспечивается потребность в необходимом объеме финансирования работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного  значения, не соблюдаются нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что ведет к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление.

Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, развитие сети автомобильных дорог должно соответствовать темпам социально-экономического развития России и обеспечивать  потребность  перевозок,  в соответствии с ростом парка автотранспортных средств.

Современные социально-экономические условия требуют уточнения приоритетов в развитии дорожного хозяйства, увязки существующих областных и муниципальных программ. В целях наиболее эффективной реализации на территории муниципального района федеральной целевой программы  «Развитие транспортной системы России (2010-2015годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848, необходима разработка муниципальной программы, содержащей мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

# В этой ситуации приоритетными направлениями в развитии дорожного хозяйства являются:

содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, при котором должно быть приостановлено разрушение дорог и обеспечены их сохранность, безопасность дорожного движения;

ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, который  должен приостановить разрушение дорог и обеспечить доведение их до состояния, соответствующего уровню нормативных нагрузок;

ликвидация (ремонт) наиболее неблагоприятных участков автомобильных дорог с высокой повторяемостью дорожно-транспортных происшествий;

высокое качество ремонтных работ, при котором может быть достигнута эксплуатационная надежность и долговечность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными рисками, возникающими при использовании программно-целевого метода, являются риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач.

Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2017 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации  муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения  целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются заместителю Главы администрации муниципального района, председателю комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом.

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации  муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения  изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Отдел совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации муниципального района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности  отдела, и направляет в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения  запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Приложение

к муниципальной программе

«Совершенствование и содержание

дорожного хозяйства Поддорского

муниципального района на 2014-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
|  | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы» | отдел, комитет по экономике, комитет финансов, администрация поселения | 2014-2020 годы | 1.1.1. | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 40,0 38,0 | 3959,496 0 635,42596 | 4336,8 0 | 130,0 0 | 30,0 0 | 30,0 0 | 30,0 0 |
| 2. | Задача. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
|  | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы» | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2014-2020 годы | 1.2.1., 1.2.2. | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 30,0 462,06 | 1127,604 507,0 2361,73004 | 1628,0 544,0 0 | 4797,4 0 0 | 60,0 0 0 | 60,0 0 0 | 60,0 0 0 |
| 3. | Задача. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе. |
|  | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | ОГИБДД МО МВД России «Старорусский»; Администрация муниципального района; Комитет образования Администрации муниципального района | 2014-2020 годы | 2.1.1, 2.1.2, | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |
|  | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | ОГИБДД МО МВД России «Старорусский»; Администрация муниципального района; Комитет образования Администрации муниципального района | 2014-2020 годы | 2.2.1 | Бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Приложение

к муниципальной программе «Совершенствование и

содержание дорожного хозяйства Поддорского

муниципального района  на 2014 – 2020 годы»

Паспорт подпрограммы

«Развитие   дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»

муниципальной программы Поддорского муниципального района"Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы"

1.Исполнители подпрограммы: Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района (далее – отдел), комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района (далее – комитет по экономике), комитет финансов Администрации муниципального района (далее – комитет финансов), Администрация Поддорского муниципального района (далее – Администрация муниципального района).

2. Задачи  и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км. | 170,3 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| 1.2. | Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3. | Показатель 3. Проведение паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, шт. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Показатель 4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. | - | 2500,0 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,5 | 1,69 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.2. | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сроки реализации подпрограммы:       2014-2020 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Бюджет муниципального района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 70,0 | 500,06 | - | - | - | 570,06 |
| 2015 | 5087,1 | 507,0 | - | 2997,156 | - | 8591,256 |
| 2016 | 5964,8 | 544,0 | - | - | - | 6508,8 |
| 2017 | 4927,4 | - | - | - | - | 4927,4 |
| 2018 | 90,0 | - | - | - | - | 90,0 |
| 2019 | 90,0 | - | - | - | - | 90,0 |
| 2020 | 90,0 | - | - | - | - | 90,0 |
| ИТОГО: | 16319,3 | 1551,06 | - | 2997,156 | - | 20867,516 |

5.  Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,33 % каждый год;

увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного  значения с 1,3 километра до  3,2 километра.

«Приложение

к муниципальной программе «Совершенствование и

содержание дорожного хозяйства Поддорского

муниципального района  на 2014 – 2020 годы»

Мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | отдел, комитет по экономике, комитет финансов, администрация поселения | 2014-2020 годы | 1.1. | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 38,0 0 0 | 1419,496 0 635,42596 | 4296,8 0 0 | 90,00 0 0 | 20,0 0 0 | 20,0 0 0 | 20,0 0 0 |
| 1.2. | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2014-2020 годы | 1. 2., 1.3. | Бюджет муниципального района Областной бюджет | 2,0 38,0 | 40,0 0 | 40,0 0 | 40,0 0 | 10,0 0 | 10,0 0 | 10,0 0 |
| 1.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | отдел, отдел, комитет по экономике, комитет финансов, администрация поселения | 2014-2020 годы | 1.4. | Бюджет муниципального района | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего местного значения, в том числе: | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2014-2020 годы | 2.1 | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 30,0 462,06 | 89,228 в т.ч. софинансирование 30,0 507,0 2361,73004 в т.ч. софинансирование 9,156 | 1628,0 544,0 | 4797,4 0 | 60,0 0 | 60,0 0 | 60,0 0 |
| 2.1.1 | Подъезд к д.Яблоново протяженностью 0,5 км | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2014 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет | 30,0 462,06 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2.1.2 | Подъезд к д.Гусево протяженностью 0,36 км | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2015 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 0 0 | 89,228 в т.ч. софинансирование 30,0 507,0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.1.3 | Часть ул.Пролетарская с.Поддорье протяженностью 0,144км | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2015 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 0 0 | 0 0 530,24364 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.1.4 | Часть ул.Набережная с.Поддорье протяженностью 0,116 км | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2015 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 0 0 | 0 0 247,66157 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.1.5 | Часть ул.Красных Партизан с.Поддорье протяженностью 0,270 км | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2015 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 0 0 | 0 0 1254, 8446 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.1.6 | Часть ул.Мира д.Бураково протяженностью 0,4 км | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2015 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 0 0 | 0 0 208,82423 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.1.7 | Часть ул.Механизаторов с.Масловское протяженностью 0,29 км | отдел, комитет по экономике, администрация поселения | 2015 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 0 0 | 0 120,156 (в т.ч. софинансирование 9,156) | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.1.8 | Подъезд к д.Рукаты, подъезд к д.Одинцово, автомобильная дорога д.Векшино-д.Гривы общей протяженностью 1,744 км | отдел, комитет по экономике | 2016 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 | 0 | 1588,0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.1.9 | Подъезд к д.Каменка протяженностью 0,35 км | отдел, комитет по экономике | 2016 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения |  |  | 40,0 544,0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.2 | Ремонт искусственных сооружений, в том числе: | отдел, комитет по экономике | 2014-2020 годы | 2.2. | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 0 0 | 1038,376 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2.2.1 | Мост через р.Полисть д.Кстечки | отдел, комитет по экономике | 2015 год |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет Бюджет Поддорского сельского поселения | 0 0 0 | 1038,376 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском

муниципальном районе на 2014-2020 годы»

муниципальной программы Поддорского муниципального района

"Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы"

1.Исполнители подпрограммы: ОГИБДД МО МВД России «Старорусский», комитет  образования Администрации муниципального района, Администрация муниципального района;

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |
| 1.1 | Показатель 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Показатель 2. количество лиц, погибших в результате ДТП, человек. ДТП, на 100,0 тыс. на-селения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП |
| 2.1. | Показатель 1. Количество ДТП с участием детей, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.  Сроки реализации подпрограммы:       2014-2020 годы

4. Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Бюджет муници-пального района | Област-ной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджеты поселений | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| 2015 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| 2016 | 4,6 | - | - | - | - | 4,6 |
| 2017 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| 2018 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| 2019 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| 2020 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| всего | 34,6 | - | - | - | - | 34,6 |

5.  Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

недопущение роста количества ДТП и человеческих жертв за счет повышения дисциплины участников дорожного движения;

отсутствие погибших в результате ДТП;

отсутствие ДТП с участием детей.

Приложение

к муниципальной программе «Совершенствование и

содержание дорожного хозяйства Поддорского

муниципального района  на 2014 – 2020 годы»

Мероприятия подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском

муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показа-тель (номер целевого показате-ля из паспорта подпро-граммы) | Источ-ник финан-си- рования | Объем финансирования по годам ( тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |
| 1.1. | Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» | ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация профилактико-просветительных мероприятий | Комитет образования муниципаль-ного района, ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация мониторинга среди населения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения. Публикация статистики о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах муниципального района | ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения | Комитет образования муниципаль-ного района, ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Разработка и размещение в средствах массовой информации района информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения. | ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский, Адми-нистрация муниципаль-ного района | 2014-2020 годы | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Проведение обследования образовательных учреждений на предмет изучения организации работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и дорогах | Комитет образования муниципаль-ного района, ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Организация и проведение на территории муниципального района конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе. | Комитет образования муниципаль-ного района, ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 2.1. | бюджет муници-пального района | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.5. | Организация и проведение перед началом каникул, в начале и конце учебного года «Уроков безопасности» в общеобразовательных учреждениях муниципального района | Комитет образования муниципаль-ного района, ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 2.1. | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 2.6. | Организация и проведение фестиваля «Дорожная безопасность» среди учащихся образовательных учреждений муниципального района | Комитет образования муниципаль-ного района, ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Проведение конкурсов, соревнований викторин направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, методам оказания доврачебной медицинской помощи | Комитет образования муниципаль-ного района, ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» | 2014-2020 годы | 2.1. | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |