ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2019 г. N 471

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2019 - 2025 ГОДАХ"

Правительство Новгородской области постановляет:

1. Внести изменения в региональную адресную [программу](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621EDAD33EBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах", утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 N 109 (далее Программа):

1.1. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621EDAC3AEBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) Программы:

1.1.1. Изложить [раздел](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621EDA83EEBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) "Объем и источники финансирования Программы по годам" в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| "Объем и источники финансирования Программы по годам: | объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составляет 1543,965 млн. рублей, из них средства: |
| государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) - 1491,869 млн. рублей; |
| областного бюджета - 47,476 млн. рублей; |
| средства дополнительного финансирования из средств местного бюджета - 4,62 млн. рублей, в том числе: |
| на 2019 год (1 этап) - 184,696 млн. рублей, из них средства: |
| Фонда - 173,378 млн. рублей; |
| областного бюджета - 6,698 млн. рублей; |
| средства дополнительного финансирования из средств местных бюджетов Валдайского городского поселения и городского округа Великий Новгород - 4,62 млн. рублей; |
| на 2020 год (2 этап) - 111,569 млн. рублей, из них средства: |
| Фонда - 108,222 млн. рублей; |
| областного бюджета - 3,347 млн. рублей; |
| на 2021 год (3 этап) - 110,868 млн. рублей, из них средства: |
| Фонда - 107,542 млн. рублей; |
| областного бюджета - 3,326 млн. рублей; |
| на 2022 год (4 этап) - 397,956 млн. рублей, из них средства: |
| Фонда - 386,018 млн. рублей; |
| областного бюджета - 41,939 млн. рублей; |
| на 2023 год (5 этап) - 373,241 млн. рублей, из них средства: |
| Фонда - 362,044 млн. рублей; |
| областного бюджета - 11,197 млн. рублей; |
| на 2024 год (6 этап) - 365,635 млн. рублей, из них средства: |
| Фонда - 354,666 млн. рублей; |
| областного бюджета - 10,969 млн. рублей."; |

1.1.2. Изложить [раздел](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621EDAB39EBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Новгородской области, площадью 41,707 тыс. кв. м (139 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 2489 гражданам, в том числе: |
| в 2019 - 2020 годах - площадью 4,966 тыс. кв. м (22 многоквартирных дома) и предоставление жилых помещений 260 гражданам; |
| в 2020 - 2021 годах - площадью 3,016 тыс. кв. м (11 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 230 гражданам; |
| в 2021 - 2022 годах - площадью 2,997 тыс. кв. м (10 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 157 гражданам; |
| в 2022 - 2023 годах - площадью 10,757 тыс. кв. м (30 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 650 гражданам; |
| в 2023 - 2024 годах - площадью 10,089 тыс. кв. м (37 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 644 гражданам; |
| в 2024 - 2025 годах - площадью 9,883 тыс. кв. м (29 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 548 гражданам."; |

1.2. В [описании](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621EDAA3BEBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) Программы:

1.2.1. Заменить в [разделе 2](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621EDAA3CEBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) "Механизм обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде" цифры "140" на "139", "57816,51" на "59201,21", "2497" на "2489";

1.2.2. В [разделе 7](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621ECA53FEBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) "Обоснование объема финансовых средств на реализацию Программы":

1.2.2.1. Заменить цифры "41,7" на "41,707", "140" на "139", "2497" на "2489";

1.2.2.2. Изложить [седьмой абзац](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621ECA438EBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) в редакции:

"В случае заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений у застройщика по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, сформированную из стоимости одного квадратного метра жилья, установленной на 2019 год [приказом](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B46E1DED27D2FD4E7C86C3DF92B1B337D486C5BDF94375F8BEE1353EAEA0723F3AF3AE1PEY0G) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года", на 2020 год приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года N 553/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года" (далее приказ Минстроя России), финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансирование расходов на превышение общей площади ранее занимаемого гражданином жилого помещения за счет средств Фонда и областного бюджета не допускается;";

1.2.3. В [разделе 8](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621ECA43FEBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) "Ресурсное обеспечение Программы":

1.2.3.1. Дополнить после [второго абзаца](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621ECA432EBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) абзацем следующего содержания:

"На IV квартал 2019 года нормативная стоимость одного квадратного метра для Новгородской области утверждена приказом Минстроя России в размере 36996 рублей.";

1.2.3.2. Заменить цифры "47,701" на "47,476", "6,864" на "6,698", "4,13" на "3,347", "4,096" на "3,326", "10,764" на "11,939", "11,001" на "11,197", "10,847" на "10,969", "1515,999" на "1543,965", "1468,298" на "1491,869", слова "Боровичского муниципального района" на "Боровичского городского поселения", "Валдайского муниципального района" на "Валдайского городского поселения", "Окуловского муниципального района" на "Окуловского городского поселения";

1.3. Изложить [приложения NN 1](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50621EFA932EBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) - [5](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2227D3ED926537FE24456A2213310CD69E600AC4EF5D17E1F50622E9A83DEBBD8E3F29FADDA695ACB48285A5C5PBY9G) к Программе в прилагаемой редакции ([приложение](#P85) к постановлению).

2. Разместить постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области

А.С.НИКИТИН

Приложение

к постановлению

Правительства Новгородской области

от 02.12.2019 N 471

Приложение N 1

к региональной адресной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ

В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь (кв. м) | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | По Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | | 41706,99 | 2489 | 01.09.2025 |
|  | Итого по Боровичскому муниципальному району | | | | 6819,67 | 455 | x |
| 1. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 80 | 1917 | 05.12.2014 | 134,24 | 8 | 31.08.2025 |
| 2. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. А.Кузнецова, д. 28/54 | 1918 | 28.08.2014 | 208,4 | 15 | 31.12.2024 |
| 3. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Боровая, д. 15 | 1940 | 05.12.2014 | 453,9 | 44 | 31.08.2025 |
| 4. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Великанова, д. 9 | 1950 | 26.09.2013 | 36,8 | 2 | 31.12.2019 |
| 5. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Великанова, д. 10 | 1953 | 26.09.2013 | 48,3 | 1 | 31.12.2019 |
| 6. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Великанова, д. 11 | 1953 | 14.01.2014 | 123,64 | 5 | 31.12.2024 |
| 7. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Великанова, д. 12 | 1953 | 01.10.2014 | 159,1 | 10 | 31.08.2025 |
| 8. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 8 | 1940 | 06.08.2014 | 340,97 | 32 | 31.12.2024 |
| 9. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 122 | 1917 | 29.12.2016 | 184,56 | 21 | 31.08.2025 |
| 10. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 32 | 1917 | 26.10.2016 | 88,71 | 6 | 31.08.2025 |
| 11. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 56 | 1917 | 14.10.2013 | 82,98 | 1 | 31.12.2019 |
| 12. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Заводская, д. 6 | 1917 | 27.02.2013 | 155,07 | 8 | 31.12.2019 |
| 13. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 2 | 1956 | 09.03.2016 | 474,6 | 21 | 31.08.2025 |
| 14. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 8 | 1965 | 01.10.2014 | 371,8 | 28 | 31.12.2024 |
| 15. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 10 | 1967 | 13.08.2015 | 492,2 | 28 | 31.08.2025 |
| 16. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 14 | 1958 | 05.12.2016 | 469,5 | 25 | 31.08.2025 |
| 17. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 20 | 1967 | 22.04.2015 | 363,0 | 28 | 31.08.2025 |
| 18. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 22 | 1927 | 22.10.2014 | 398,0 | 18 | 31.12.2024 |
| 19. | г. Боровичи | г. Боровичи, пер. Кирпичный, д. 8 | 1930 | 27.11.2013 | 411,6 | 27 | 31.12.2024 |
| 20. | г. Боровичи | г. Боровичи, пер. Крюковский, д. 2 | 1960 | 30.10.2013 | 246,02 | 18 | 31.12.2024 |
| 21. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 1 | 1917 | 22.10.2014 | 198,64 | 13 | 31.08.2025 |
| 22. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Московская, д. 44 | 1931 | 05.12.2016 | 162,34 | 5 | 31.08.2025 |
| 23. | г. Боровичи | г. Боровичи, наб. Октябрьской Революции, д. 8 | 1917 | 05.12.2014 | 310,2 | 20 | 31.08.2025 |
| 24. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Советская, д. 67 | 1917 | 30.07.2013 | 183,89 | 10 | 31.12.2019 |
| 25. | г. Боровичи | г. Боровичи, пл. Труда, д. 6 | 1932 | 25.02.2015 | 122,9 | 5 | 31.08.2025 |
| 26. | г. Боровичи | г. Боровичи, микрорайон Усть-Брынкино, д. 5а | 1946 | 01.10.2014 | 137,96 | 12 | 31.12.2024 |
| 27. | г. Боровичи | г. Боровичи, ул. Чернышевского, д. 2 | 1956 | 23.04.2014 | 327,8 | 27 | 31.12.2024 |
| 28. | п. Волгино | п. Волгино, пер. Заводской, д. 3 | 1900 | 26.08.2014 | 46,6 | 4 | 31.12.2024 |
| 29. | п. Прогресс | п. Прогресс, ул. Строителей, д. 3 | 1964 | 01.06.2015 | 52,0 | 11 | 31.08.2025 |
| 30. | с. Кончанско-Суворовское | с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодежная, д. 6 | 1969 | 27.11.2014 | 37,7 | 2 | 31.08.2025 |
|  | Итого по Валдайскому муниципальному району | | | | 310,5 | 21 | x |
| 31. | г. Валдай | г. Валдай, просп. Васильева, д. 75 | 1960 | 29.02.2016 | 63,0 | 2 | 31.12.2019 |
| 32. | г. Валдай | г. Валдай, ул. Народная, д. 14 | 1921 | 17.10.2013 | 40,5 | 2 | 31.12.2019 |
| 33. | г. Валдай | г. Валдай, просп. Советский, д. 57 | 1957 | 29.02.2016 | 207,0 | 17 | 31.12.2019 |
|  | Итого по городскому округу Великий Новгород | | | | 3846,5 | 247 | x |
| 34. | Великий Новгород | Великий Новгород, ул. Береговая, д. 45 | 1963 | 14.08.2013 | 108,0 | 13 | 31.12.2020 |
| 35. | Великий Новгород | Великий Новгород, ул. Германа, д. 26 | 1960 | 26.11.2014 | 417,6 | 33 | 31.12.2023 |
| 36. | Великий Новгород | Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 8а | 1950 | 29.06.2015 | 638,2 | 37 | 31.12.2023 |
| 37. | Великий Новгород | Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля - Духовская, д. 1/1 | 1957 | 11.06.2014 | 225,9 | 13 | 31.12.2023 |
| 38. | Великий Новгород | Великий Новгород, пер. Промышленный, д. 2 | 1959 | 25.09.2015 | 525,0 | 36 | 31.12.2023 |
| 39. | Великий Новгород | Великий Новгород, пр. Радистов, д. 7 | 1959 | 26.11.2014 | 535,6 | 35 | 31.12.2023 |
| 40. | Великий Новгород | Великий Новгород, ул. Тимура Фрунзе - Оловянка, д. 2/5 | 1948 | 23.10.2013 | 982,4 | 53 | 31.12.2023 |
| 41. | Великий Новгород | Великий Новгород, ул. Тимура Фрунзе - Оловянка, д. 26/5 | 1948 | 01.04.2016 | 413,8 | 27 | 31.12.2023 |
|  | Итого по Любытинскому муниципальному району | | | | 1079,77 | 47 | x |
| 42. | р.п. Любытино | р.п. Любытино, ул. В.Иванова, д. 11 | 1987 | 13.07.2015 | 248,8 | 12 | 31.12.2023 |
| 43. | р.п. Любытино | р.п. Любытино, ул. Пионерская, д. 63 | 1978 | 25.06.2012 | 29,2 | 3 | 31.12.2023 |
| 44. | р.п. Любытино | р.п. Любытино, ул. Речная, д. 7 | 1966 | 13.07.2015 | 285,4 | 13 | 31.12.2023 |
| 45. | с. Зарубино | с. Зарубино, ул. Пролетарская, д. 12 | 1954 | 17.09.2015 | 310,17 | 13 | 31.12.2023 |
| 46. | с. Комарово | с. Комарово, ул. Школьная, д. 36 | 1946 | 13.07.2015 | 206,2 | 6 | 31.12.2023 |
|  | Итого по Маловишерскому муниципальному району | | | | 2170,9 | 138 | x |
| 47. | д. Веребье | д. Веребье, ул. Пробуждения, д. 2 | 1925 | 21.03.2012 | 144,6 | 5 | 31.12.2024 |
| 48. | д. Подгорное | д. Подгорное, д. 13 | 1963 | 20.07.2012 | 108,5 | 10 | 31.12.2024 |
| 49. | д. Подгорное | д. Подгорное, д. 15 | 1917 | 20.07.2012 | 70,6 | 5 | 31.08.2025 |
| 50. | г. Малая Вишера | г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 14 | 1977 | 16.08.2016 | 541,8 | 36 | 31.12.2024 |
| 51. | г. Малая Вишера | г. Малая Вишера, пер. Лесозаготовителей, д. 15 | 1964 | 28.12.2016 | 296,0 | 19 | 31.12.2024 |
| 52. | г. Малая Вишера | г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 13 | 1886 | 28.12.2016 | 117,2 | 4 | 31.12.2024 |
| 53. | г. Малая Вишера | г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 87 | 1973 | 28.12.2016 | 158,7 | 14 | 31.12.2024 |
| 54. | г. Малая Вишера | г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 15 | 1903 | 28.12.2016 | 121,6 | 8 | 31.12.2024 |
| 55. | г. Малая Вишера | г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 104 | 1954 | 28.12.2016 | 290,6 | 16 | 31.12.2024 |
| 56. | г. Малая Вишера | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 95 | 1926 | 28.12.2016 | 179,0 | 14 | 31.12.2024 |
| 57. | г. Малая Вишера | г. Малая Вишера, ул. Урицкого, д. 44 | 1953 | 28.12.2016 | 142,3 | 7 | 31.12.2024 |
|  | Итого по Большевишерскому городскому поселению | | | | 659,5 | 31 | x |
| 58. | п. Большая Вишера | п. Большая Вишера, ул. Смоленская, д. 4 | 1910 | 29.01.2012 | 223,1 | 14 | 31.12.2023 |
| 59. | п. Большая Вишера | п. Большая Вишера, ул. Смоленская, д. 10 | 1958 | 29.01.2012 | 206,9 | 8 | 31.12.2023 |
| 60. | п. Дачный | п. Дачный, д. 16 | 1959 | 13.12.2013 | 229,5 | 9 | 31.12.2023 |
|  | Итого по Новгородскому муниципальному району | | | | 1217,6 | 50 | x |
| 61. | д. Новониколаевское | д. Новониколаевское, д. 41 | 1964 | 27.07.2015 | 174,7 | 6 | 31.12.2019 |
| 62. | д. Холынья | д. Холынья, д. 6 | 1970 | 12.04.2013 | 172,5 | 11 | 31.12.2024 |
| 63. | д. Чечулино | д. Чечулино, заезд ДРП, д. 2 | 1956 | 15.04.2014 | 99,6 | 3 | 31.12.2019 |
| 64. | п. Тёсово-Нетыльский | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Спортивная, д. 6 | 1947 | 30.09.2013 | 60,5 | 2 | 31.12.2024 |
| 65. | п. Тёсово-Нетыльский | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д. 9 | 1951 | 31.07.2014 | 641,8 | 25 | 31.12.2024 |
| 66. | п. Тёсовский | п. Тёсовский, ул. Торфяников, д. 1 | 1950 | 27.07.2015 | 68,5 | 3 | 31.12.2024 |
|  | Итого по Пролетарскому городскому поселению | | | | 4561,7 | 312 | x |
| 67. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1957 | 24.08.2012 | 187,0 | 17 | 31.12.2023 |
| 68. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 12 | 1917 | 17.04.2013 | 86,0 | 12 | 31.12.2023 |
| 69. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 14 | 1982 | 21.10.2013 | 168,2 | 10 | 31.12.2023 |
| 70. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Линейная, д. 7 | 1978 | 15.07.2014 | 400,5 | 15 | 31.12.2023 |
| 71. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Мстинских Партизан, д. 15 | 1926 | 24.08.2012 | 413,6 | 29 | 31.12.2023 |
| 72. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Мстинских Партизан, д. 17 | 1917 | 24.10.2016 | 299,2 | 14 | 31.12.2023 |
| 73. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Октябрьская, д. 13 | 1962 | 06.11.2012 | 1032,7 | 107 | 31.12.2023 |
| 74. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 26 | 1917 | 17.04.2013 | 306,8 | 31 | 31.12.2023 |
| 75. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 38 | 1939 | 14.01.2015 | 320,6 | 24 | 31.12.2023 |
| 76. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 40 | 1972 | 24.09.2012 | 379,9 | 19 | 31.12.2023 |
| 77. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 57 | 1928 | 15.07.2014 | 595,8 | 17 | 31.12.2023 |
| 78. | р.п. Пролетарий | р.п. Пролетарий, пер. Пролетарский, д. 3 | 1917 | 13.05.2015 | 371,4 | 17 | 31.12.2023 |
|  | Итого по Окуловскому муниципальному району | | | | 7762,13 | 486 | x |
| 79. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Ленинградская, д. 36 | 1971 | 12.04.2013 | 220,2 | 21 | 31.12.2021 |
| 80. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 2 | 1952 | 30.12.2016 | 329,1 | 31 | 31.12.2021 |
| 81. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. 2-я Красноармейская, д. 39 | 1961 | 30.12.2016 | 101,8 | 9 | 31.12.2021 |
| 82. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Володарского, д. 27 | 1917 | 30.12.2016 | 211,8 | 17 | 31.12.2022 |
| 83. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Заводская, д. 1 | 1962 | 12.04.2013 | 631,1 | 27 | 31.12.2020 |
| 84. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Зорге, д. 30 | 1962 | 06.11.2012 | 413,17 | 22 | 31.12.2020 |
| 85. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Калинина, д. 7 | 1949 | 30.12.2016 | 509,8 | 53 | 31.12.2021 |
| 86. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 18 | 1960 | 30.12.2016 | 197,3 | 18 | 31.12.2022 |
| 87. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 27 | 1917 | 30.12.2016 | 224,0 | 5 | 31.12.2022 |
| 88. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 31 | 1917 | 30.12.2016 | 213,0 | 10 | 31.12.2022 |
| 89. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Ленина, д. 20 | 1917 | 30.12.2016 | 178,0 | 8 | 31.12.2022 |
| 90. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Ленина, д. 28 | 1953 | 30.12.2016 | 231,7 | 11 | 31.12.2021 |
| 91. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Ленина, д. 37 | 1962 | 30.12.2016 | 229,9 | 13 | 31.12.2021 |
| 92. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Миклухо - Маклая, д. 32 | 1975 | 30.12.2016 | 383,15 | 26 | 31.12.2021 |
| 93. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Миклухо - Маклая, д. 40 | 1917 | 20.11.2012 | 281,8 | 17 | 31.12.2020 |
| 94. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 1 | 1917 | 30.12.2016 | 161,9 | 9 | 31.12.2022 |
| 95. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Советская, д. 17 | 1922 | 30.12.2016 | 227,4 | 13 | 31.12.2021 |
| 96. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Советская, д. 24 | 1922 | 30.12.2016 | 251,3 | 20 | 31.12.2021 |
| 97. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Советская, д. 26 | 1922 | 30.12.2016 | 210,5 | 18 | 31.12.2020 |
| 98. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Советская, д. 30 | 1935 | 30.12.2016 | 967,03 | 62 | 31.12.2020 |
| 99. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 2 | 1933 | 30.12.2016 | 320,85 | 15 | 31.12.2021 |
| 100. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 10 | 1930 | 19.11.2013 | 345,3 | 16 | 31.12.2020 |
| 101. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Театральная, д. 5 | 1927 | 30.12.2016 | 689,0 | 36 | 31.12.2022 |
| 102. | г. Окуловка | г. Окуловка, ул. Фрунзе, д. 16 | 1938 | 31.08.2016 | 232,8 | 14 | 31.12.2022 |
|  | Итого по Угловскому городскому поселению | | | | 2672,77 | 121 | x |
| 103. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Заводская, д. 10 | 1929 | 26.11.2012 | 97,4 | 8 | 31.12.2020 |
| 104. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Заводская, д. 12 | 1932 | 26.11.2012 | 206,6 | 5 | 31.12.2020 |
| 105. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Московская, д. 24 | 1926 | 26.11.2012 | 81,4 | 3 | 31.12.2023 |
| 106. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Советская, д. 8 | 1958 | 30.06.2015 | 440,55 | 25 | 31.12.2023 |
| 107. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д. 3 | 1932 | 26.11.2012 | 218,7 | 9 | 31.12.2022 |
| 108. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д. 7 | 1967 | 26.11.2012 | 148,9 | 5 | 31.12.2023 |
| 109. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д. 13 | 1954 | 26.11.2012 | 375,8 | 16 | 31.12.2022 |
| 110. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д. 14 | 1954 | 26.11.2012 | 411,05 | 23 | 31.12.2022 |
| 111. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д. 15 | 1954 | 26.11.2012 | 369,37 | 13 | 31.12.2023 |
| 112. | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Центральная, д. 18 | 1959 | 30.06.2015 | 323,0 | 14 | 31.12.2023 |
|  | Итого по Поддорскому муниципальному району | | | | 839,2 | 40 | x |
| 113. | с. Масловское | с. Масловское, ул. Центральная, д. 24 | 1964 | 26.11.2013 | 189,3 | 12 | 31.08.2025 |
| 114. | с. Масловское | с. Масловское, ул. Центральная, д. 26 | 1966 | 27.12.2016 | 315,0 | 15 | 31.08.2025 |
| 115. | с. Поддорье | с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 29 | 1953 | 26.11.2013 | 334,9 | 13 | 31.08.2025 |
|  | Итого по Солецкому муниципальному району | | | | 1803,8 | 76 | x |
| 116. | г. Сольцы | г. Сольцы 2, ул. ДОС, д. 37 | 1938 | 22.09.2016 | 1540,7 | 59 | 31.08.2025 |
| 117. | г. Сольцы | г. Сольцы, ул. Гагарина, д. 12 | 1917 | 22.09.2016 | 130,8 | 7 | 31.08.2025 |
| 118. | г. Сольцы | г. Сольцы, ул. Красных Партизан, д. 6а | 1976 | 22.09.2016 | 132,3 | 10 | 31.08.2025 |
|  | Итого по Хвойнинскому муниципальному району | | | | 3601,25 | 186 | x |
| 119. | д. Ракитино | д. Ракитино, д. 9 | 1965 | 29.10.2015 | 269,3 | 9 | 31.08.2025 |
| 120. | с. Песь | с. Песь, ул. Заводская, д. 8 | 1952 | 29.10.2015 | 466,3 | 18 | 31.08.2025 |
| 121. | с. Песь | с. Песь, ул. Заводская, д. 10 | 1962 | 05.11.2015 | 403,8 | 19 | 31.08.2025 |
| 122. | с. Песь | с. Песь, ул. Заводская, д. 15 | 1926 | 05.11.2015 | 546,6 | 28 | 31.08.2025 |
| 123. | р.п. Хвойная | р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 21 | 1935 | 19.11.2014 | 455,7 | 22 | 31.08.2025 |
| 124. | р.п. Хвойная | р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 23 | 1941 | 19.11.2014 | 225,1 | 16 | 31.08.2025 |
| 125. | р.п. Хвойная | р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь, д. 14 | 1940 | 19.11.2014 | 499,5 | 40 | 31.08.2025 |
| 126. | р.п. Хвойная | р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь, д. 18 | 1948 | 19.11.2014 | 376,15 | 18 | 31.08.2025 |
| 127. | р.п. Хвойная | р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 5 | 1947 | 19.11.2014 | 358,8 | 16 | 31.08.2025 |
|  | Итого по Чудовскому муниципальному району | | | | 4361,7 | 279 | x |
| 128. | д. Кузино | д. Кузино, ул. Спасская, д. 6 | 1964 | 15.08.2013 | 258,2 | 15 | 31.12.2024 |
| 129. | д. Селищи | д. Селищи, ул. Лермонтова, д. 16 | 1976 | 27.12.2012 | 256,8 | 19 | 31.12.2024 |
| 130. | д. Трегубово | д. Трегубово, ул. Ленинградская, д. 28 | 1957 | 27.12.2013 | 330,2 | 14 | 31.12.2024 |
| 131. | п. Краснофарфорный | п. Краснофарфорный, пл. Ленина, д. 8 | 1950 | 24.06.2014 | 394,5 | 22 | 31.12.2024 |
| 132. | п. Краснофарфорный | п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 4 | 1952 | 10.11.2016 | 385,2 | 17 | 31.12.2024 |
| 133. | п. Краснофарфорный | п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 11 | 1900 | 06.12.2016 | 1049,8 | 81 | 31.12.2024 |
| 134. | г. Чудово | г. Чудово, ул. Большевиков, д. 12 | 1923 | 15.04.2013 | 299,3 | 15 | 31.12.2024 |
| 135. | г. Чудово | г. Чудово, ул. Большевиков, д. 15 | 1923 | 27.11.2014 | 259,3 | 22 | 31.12.2024 |
| 136. | г. Чудово | г. Чудово, ул. Большевиков, д. 18 | 1932 | 27.11.2014 | 411,3 | 36 | 31.12.2024 |
| 137. | г. Чудово | г. Чудово, ул. Большевиков, д. 21 | 1952 | 17.03.2015 | 354,6 | 18 | 31.12.2024 |
| 138. | г. Чудово | г. Чудово, ул. Ленина, д. 12 | 1959 | 17.01.2013 | 60,5 | 5 | 31.12.2024 |
| 139. | г. Чудово | г. Чудово, ул. Парк 1 Мая, д. 1 | 1896 | 19.12.2012 | 302,0 | 15 | 31.12.2024 |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 годах | | x | x | 41613,22 | 2499 | 01.09.2025 |

Приложение N 2

к региональной адресной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2019 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Этап 2019 года | | | | | | | |
|  | Итого по Новгородской области | 4966,02 | 122 | 260 | 4964,82 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 |
| 1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 2638,63 | 62 | 139 | 2638,63 | 02.2019 | 03.2019 | 05.2019 |
| 1.1. | Строительство многоквартирных домов (далее МКД) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 624,6 | 13 | 27 | 624,6 | - | - | - |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | 2014,03 | 49 | 112 | 2014,03 | 02.2019 | 03.2019 | 05.2019 |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 568,04 | 14 | 23 | 568,04 | - | - | - |
| 2.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 568,04 | 14 | 23 | 568,04 | - | - | - |
| 2.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 108,0 | 4 | 13 | 96,8 | - | - | - |
| 3.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 37,2 | 1 | 5 | 37,2 | - | - | - |
| 3.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 59,6 | 2 | 4 | 59,6 | - | - | - |
| 3.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | 11,2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 4. | Итого по Угловскому городскому поселению | 1066,55 | 22 | 55 | 1066,55 | - | - | - |
| 4.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 58,6 | 1 | 1 | 58,6 | - | - | - |
| 4.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 1007,95 | 21 | 54 | 1007,95 | - | - | - |
| 4.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 274,3 | 7 | 9 | 273,1 | - | - | - |
| 5.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 274,3 | 7 | 9 | 273,1 | - | - | - |
| 5.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 310,5 | 13 | 21 | 310,5 | - | - | - |
| 6.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 310,5 | 13 | 21 | 310,5 | - | - | - |
| 6.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Этап 2020 года | | | | | | | |
|  | Итого по Новгородской области | 3015,7 | 105 | 230 | 3015,7 | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 |
| 1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 3015,7 | 105 | 230 | 3015,7 | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 |
| 1.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 |
| 1.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 3015,7 | 105 | 230 | 3015,7 | - | - | - |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, способ переселения | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Этап 2019 года | | | | | | |
|  | Итого по Новгородской области | 12.2019 | 01.2020 | 06.2019 | 10.2020 | 12.2020 | 12.2020 |
| 1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 12.2019 | 01.2020 | 06.2019 | 10.2020 | 12.2020 | 12.2020 |
| 1.1. | Строительство многоквартирных домов (далее МКД) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 11.2019 | 12.2019 | - | - | 12.2019 | 12.2019 |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | 12.2019 | 01.2020 | 06.2019 | 10.2020 | 12.2020 | 12.2020 |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 10.2019 | 11.2019 | - | 2017 год | 12.2019 | 31.12.2019 |
| 2.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 10.2019 | 11.2019 | - | 2017 год | 12.2019 | 31.12.2019 |
| 2.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 15.12.2019 | 31.12.2019 | - | - | 31.03.2020 | 31.12.2020 |
| 3.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 31.07.2020 | 31.09.2020 | - | - | 31.10.2020 | 31.12.2020 |
| 3.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 15.12.2019 | 31.12.2019 | - | - | 31.03.2020 | 31.12.2020 |
| 3.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | 31.12.2019 |
| 4. | Итого по Угловскому городскому поселению | 11.2019 | 11.2019 | 08.2019 | 08.2020 | 11.2020 | 12.2020 |
| 4.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | 12.2019 | 01.2020 | - | - | 03.2020 | 12.2020 |
| 4.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 12.2019 | 01.2020 | - | - | 03.2020 | 12.2020 |
| 4.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | 12.2020 |
| 5. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 09.2019 | 10.2019 | - | - | 12.2019 | 12.2019 |
| 5.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 09.2019 | 10.2019 | - | - | 12.2019 | 12.2019 |
| 5.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 07.2019 | 08.2019 | - | - | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 6.1. | Строительство МКД | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 07.2019 | 08.2019 | - | - | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 6.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - |
|  | Этап 2020 года | | | | | | |
|  | Итого по Новгородской области | 10.2020 | 11.2020 | 06.2019 | 09.2021 | 11.2021 | 12.2021 |
| 1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 10.2020 | 11.2020 | 06.2019 | 09.2021 | 11.2021 | 12.2021 |
| 1.1. | Строительство МКД | 10.2020 | 11.2020 | 06.2019 | 09.2021 | 11.2021 | 12.2021 |
| 1.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных МКД | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 3

к региональной адресной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА,

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| выкуп жилых помещений у собственников | | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 41706,99 | 11,20 | 11,20 | 407075,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 4966,02 | 11,20 | 11,20 | 407075,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 568,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 108,00 | 11,20 | 11,20 | 407075,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 274,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 2638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 1066,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 3015,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 3015,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 2996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 2107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 888,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 10756,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 3738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Итого по Любытинскому муниципальному району | 1079,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Итого по Большевишерскому городскому поселению (Маловишерский муниципальный район) | 659,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Итого по Пролетарскому городскому поселению (Новгородский муниципальный район) | 4561,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 717,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 10088,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 2612,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Итого по Маловишерскому муниципальному району | 2170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 943,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Итого по Чудовскому муниципальному району | 4361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 9883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 3638,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Итого по Поддорскому муниципальному району | 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Итого по Солецкому муниципальному району | 1803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Итого по Хвойнинскому муниципальному району | 3601,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | |
| всего | | | в том числе | |
| строительство домов | |
| расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
| кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 41695,79 | 41695,79 | 1543557621,14 | 26272,75 | 971986659,00 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 4954,82 | 4953,62 | 184288695,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 568,04 | 568,04 | 20563048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 310,50 | 310,50 | 15160000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 96,80 | 96,80 | 4263292,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 274,30 | 273,10 | 9633881,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 2638,63 | 2638,63 | 95903645,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 1066,55 | 1066,55 | 38764826,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 3015,70 | 3015,70 | 111568837,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 3015,70 | 3015,70 | 111568837,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 2996,75 | 2996,75 | 110867763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 2107,80 | 2107,80 | 77980168,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 888,95 | 888,95 | 32887564,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 10756,74 | 10756,74 | 397959353,04 | 6300,97 | 233110686,12 |
| 4.1. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 3738,50 | 3738,50 | 138309546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Итого по Любытинскому муниципальному району | 1079,77 | 1079,77 | 39947170,92 | 1079,77 | 399471170,92 |
| 4.3. | Итого по Большевишерскому городскому поселению (Маловишерский муниципальный район) | 659,50 | 659,50 | 24398862,00 | 659,50 | 24398862,00 |
| 4.4. | Итого по Пролетарскому городскому поселению (Новгородский муниципальный район) | 4561,70 | 4561,70 | 168764653,20 | 4561,70 | 168764653,20 |
| 4.5. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 717,27 | 717,27 | 26536120,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 10088,69 | 10088,69 | 373241175,24 | 10088,69 | 373241175,24 |
| 5.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 2612,79 | 2612,79 | 96662778,84 | 2612,79 | 96662778,84 |
| 5.2. | Итого по Маловишерскому муниципальному району | 2170,90 | 2170,90 | 80314616,40 | 2170,90 | 80314616,40 |
| 5.3. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 943,30 | 943,30 | 34898326,80 | 943,30 | 34898326,80 |
| 5.4. | Итого по Чудовскому муниципальному району | 4361,70 | 4361,70 | 161365453,20 | 4361,70 | 161365453,20 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 9883,09 | 9883,09 | 361564192,64 | 9947,84 | 361564192,64 |
| 6.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 3638,84 | 3638,84 | 134622524,64 | 3638,84 | 134622524,64 |
| 6.2. | Итого по Поддорскому муниципальному району | 839,20 | 839,20 | 31047043,20 | 839,20 | 31047043,20 |
| 6.3. | Итого по Солецкому муниципальному району | 1803,80 | 1803,80 | 66733384,80 | 1803,80 | 66733384,80 |
| 6.4. | Итого по Хвойнинскому муниципальному району | 3601,25 | 3601,25 | 133231845,00 | 3601,25 | 133231845,00 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | |
| в том числе | | | | | |
| приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 0,00 | 0,00 | 13770,69 | 507642127,90 | 1652,35 | 63928834,24 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 0,00 | 0,00 | 3302,47 | 120359860,78 | 1652,35 | 63928834,24 |
| 1.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 568,04 | 20563048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 15160000,00 |
| 1.3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 1763291,20 | 59,60 | 2500001,60 |
| 1.4. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,30 | 9633881,94 |
| 1.5. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 2638,63 | 95903645,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 2129875,60 | 1007,95 | 36634950,70 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 0,00 | 0,00 | 3015,70 | 111568837,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 3015,70 | 111568837,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,00 | 2996,75 | 110867763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 2107,80 | 77980168,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 888,95 | 32887594,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 0,00 | 0,00 | 4455,77 | 164845666,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 0,00 | 0,00 | 3738,50 | 138309546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Итого по Любытинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Итого по Большевишерскому городскому поселению (Маловишерский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Итого по Пролетарскому городскому поселению (Новгородский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 717,27 | 26536120,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Итого по Маловишерскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Итого по Чудовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Итого по Поддорскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Итого по Солецкому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Итого по Хвойнинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 4

к региональной адресной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 2489 | 952 | 629 | 592 | 41706,99 | 23476,81 | 18230,03 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 260 | 122 | 46 | 76 | 4966,02 | 2044,33 | 2921,54 |
| 1.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 23 | 14 | 8 | 6 | 568,04 | 246,30 | 321,74 |
| 1.2. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 21 | 13 | 5 | 8 | 310,50 | 146,00 | 164,50 |
| 1.3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 13 | 4 | 4 | 0 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 1.4. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 9 | 7 | 2 | 5 | 274,30 | 82,20 | 192,10 |
| 1.5. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 139 | 62 | 24 | 38 | 2638,63 | 1201,53 | 1437,10 |
| 1.6. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 55 | 22 | 3 | 19 | 1066,55 | 260,30 | 806,10 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 230 | 105 | 30 | 75 | 3015,70 | 1470,20 | 1545,50 |
| 2.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 230 | 105 | 30 | 75 | 3015,70 | 1470,20 | 1545,50 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 157 | 78 | 49 | 29 | 2996,75 | 2094,80 | 901,95 |
| 3.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 117 | 61 | 40 | 21 | 2107,80 | 1632,90 | 474,90 |
| 3.2. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 40 | 17 | 9 | 8 | 888,95 | 461,90 | 427,05 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 650 | 296 | 170 | 126 | 10756,74 | 5968,07 | 4788,67 |
| 4.1. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 234 | 103 | 80 | 23 | 3738,50 | 2904,40 | 834,10 |
| 4.2. | Итого по Любытинскому муниципальному району | 47 | 20 | 6 | 14 | 1079,77 | 316,00 | 763,77 |
| 4.3. | Итого по Большевишерскому городскому поселению (Маловишерский муниципальный район) | 31 | 19 | 9 | 10 | 659,50 | 365,00 | 294,50 |
| 4.4. | Итого по Пролетарскому городскому поселению (Новгородский муниципальный район) | 312 | 140 | 69 | 71 | 4561,70 | 2039,50 | 2522,20 |
| 4.5. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 26 | 14 | 6 | 8 | 717,27 | 343,17 | 374,10 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 644 | 363 | 158 | 205 | 10088,69 | 5052,16 | 5036,53 |
| 5.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 186 | 88 | 47 | 41 | 2612,79 | 1540,66 | 1072,13 |
| 5.2. | Итого по Маловишерскому муниципальному району | 138 | 63 | 33 | 30 | 2170,90 | 1209,20 | 961,70 |
| 5.3. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 41 | 33 | 4 | 29 | 943,30 | 197,90 | 745,40 |
| 5.4. | Итого по Чудовскому муниципальному району | 279 | 179 | 74 | 105 | 4361,70 | 2104,40 | 2257,30 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 548 | 271 | 182 | 89 | 9883,09 | 6847,25 | 3035,84 |
| 6.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 246 | 118 | 71 | 47 | 3638,84 | 2529,50 | 1109,34 |
| 6.2. | Итого по Поддорскому муниципальному району | 40 | 20 | 6 | 14 | 839,20 | 288,70 | 550,50 |
| 6.3. | Итого по Солецкому муниципальному району | 76 | 34 | 23 | 11 | 1803,80 | 987,40 | 816,40 |
| 6.4. | Итого по Хвойнинскому муниципальному району | 186 | 99 | 82 | 17 | 3601,25 | 3041,65 | 559,60 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Источники финансирования программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 1543964696,34 | 1491869205,03 | 47475924,31 | 4619567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 184695770,22 | 173378346,69 | 6697856,53 | 4619567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 20563048,00 | 19798692,12 | 764355,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 15160000,00 | 10865614,89 | 419818,11 | 3874567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 4670368,00 | 3779456,85 | 145911,15 | 745000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 9633881,94 | 9275777,72 | 358104,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 95903645,98 | 92336030,35 | 3567615,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 38764826,30 | 37322774,76 | 1442051,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 111568837,20 | 108221772,08 | 3347065,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 111568837,20 | 108221772,08 | 3347065,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 110867763,00 | 107541730,11 | 3326032,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 77980168,80 | 75640763,74 | 2339405,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 32887594,20 | 31900966,37 | 986627,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 397956353,04 | 386017662,45 | 11938690,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 138309546,00 | 134160259,62 | 4149286,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Итого по Любытинскому муниципальному району | 39947170,92 | 38748755,79 | 1198415,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Итого по Большевишерскому городскому поселению (Маловишерский муниципальный район) | 24398862,00 | 23666896,14 | 731965,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Итого по Пролетарскому городскому поселению (Новгородский муниципальный район) | 168764653,20 | 163701713,60 | 5062939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 26536120,92 | 25740037,29 | 796083,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 373241175,24 | 362043939,98 | 11197235,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 96662778,84 | 93762895,47 | 2899883,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Итого по Маловишерскому муниципальному району | 80314616,40 | 77905177,91 | 2409438,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 34898326,80 | 33851377,00 | 1046949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Итого по Чудовскому муниципальному району | 161365453,20 | 156524489,60 | 4840963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 365634797,64 | 354665753,71 | 10969043,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 134622524,64 | 130583848,90 | 4038675,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Итого по Поддорскому муниципальному району | 31047043,20 | 30115631,90 | 931411,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Итого по Солецкому муниципальному району | 66733384,80 | 64731383,26 | 2002001,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Итого по Хвойнинскому муниципальному району | 133231845,00 | 129234889,65 | 3996955,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 5

к региональной адресной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 1848,24 | 3621,98 | 3017,86 | 6887,92 | 7872,53 | 10067,55 | 8390,91 | 41706,99 |
| 1.1. | Всего по этапу 2019 года | 1848,24 | 3117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4966,02 |
| 1.1.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 568,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,04 |
| 1.1.2. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| 1.1.3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 70,80 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 1.1.4. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 274,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,30 |
| 1.1.5. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 624,60 | 2014,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2638,63 |
| 1.1.6. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 0,00 | 1066,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066,55 |
| 1.2. | Всего по этапу 2020 года | 0,00 | 504,20 | 2511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3015,70 |
| 1.2.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 0,00 | 504,20 | 2511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3015,70 |
| 1.3. | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,00 | 506,36 | 2490,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2996,75 |
| 1.3.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 263,75 | 1844,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2107,80 |
| 1.3.2. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 242,61 | 646,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,95 |
| 1.4. | Всего по этапу 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4397,53 | 6359,21 | 0,00 | 0,00 | 10756,74 |
| 1.4.1. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3738,50 |
| 1.4.2. | Итого по Любытинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079,77 | 0,00 | 0,00 | 1079,77 |
| 1.4.3. | Итого по Большевишерскому городскому поселению (Маловишерский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,50 | 0,00 | 0,00 | 659,50 |
| 1.4.4. | Итого по Пролетарскому городскому поселению (Новгородский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,03 | 3902,67 | 0,00 | 0,00 | 4561,70 |
| 1.4.5. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,27 | 0,00 | 0,00 | 717,27 |
| 1.5. | Всего по этапу 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1513,32 | 8575,37 | 0,00 | 10088,69 |
| 1.5.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,92 | 2220,87 | 0,00 | 2612,79 |
| 1.5.2. | Итого по Маловишерскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,64 | 1845,26 | 0,00 | 2170,90 |
| 1.5.3. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,50 | 801,80 | 0,00 | 943,30 |
| 1.5.4. | Итого по Чудовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,26 | 3707,44 | 0,00 | 4361,70 |
| 1.6. | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1492,18 | 8390,91 | 9883,09 |
| 1.6.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,54 | 3083,30 | 3638,84 |
| 1.6.2. | Итого по Поддорскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | 713,32 | 839,20 |
| 1.6.3. | Итого по Солецкому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,57 | 1533,23 | 1803,80 |
| 1.6.4. | Итого по Хвойнинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,19 | 3061,06 | 3601,25 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 90 | 205 | 225 | 407 | 468 | 630 | 464 | 2489 |
| 1.1. | Всего по этапу 2019 года | 90 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 1.1.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1.1.2. | Итого по Валдайскому муниципальному району | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1.1.3. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1.1.4. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1.1.5. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 23 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 1.1.6. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 1.2. | Всего по этапу 2020 года | 0 | 35 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 1.2.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 0 | 35 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 1.3. | Всего по этапу 2021 года | 0 | 0 | 30 | 127 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 1.3.1. | Итого по Окуловскому муниципальному району | 0 | 0 | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1.3.2. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1.4. | Всего по этапу 2022 года | 0 | 0 | 0 | 280 | 370 | 0 | 0 | 650 |
| 1.4.1. | Итого по городскому округу Великий Новгород | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 1.4.2. | Итого по Любытинскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1.4.3. | Итого по Большевишерскому городскому поселению (Маловишерский муниципальный район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1.4.4. | Итого по Пролетарскому городскому поселению (Новгородский муниципальный район) | 0 | 0 | 0 | 46 | 266 | 0 | 0 | 312 |
| 1.4.5. | Итого по Угловскому городскому поселению (Окуловский муниципальный район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1.5. | Всего по этапу 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 546 | 0 | 644 |
| 1.5.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 158 | 0 | 186 |
| 1.5.2. | Итого по Маловишерскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 117 | 0 | 138 |
| 1.5.3. | Итого по Новгородскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 41 |
| 1.5.4. | Итого по Чудовскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 237 | 0 | 279 |
| 1.6. | Всего по этапу 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 464 | 548 |
| 1.6.1. | Итого по Боровичскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 208 | 246 |
| 1.6.2. | Итого по Поддорскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 40 |
| 1.6.3. | Итого по Солецкому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | 76 |
| 1.6.4. | Итого по Хвойнинскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 158 | 186 |